烟台市贯彻落实省第四环境保护督察组

反馈意见整改方案

为切实贯彻落实省第四环境保护督察组反馈意见，抓好反馈问题整改工作，坚决打好打赢污染防治攻坚战，现结合我市实际，制定如下整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起生态文明建设的政治责任，按照中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的决策部署和省委、省政府工作要求，以更高的标准、更大的力度、更实的举措、更严的执法，全力抓好省环境保护督察反馈问题整改，不断巩固提升全市生态环境质量，建设生态城市、美丽烟台。

二、基本原则

（一）立行立改，务求实效。对省环境保护督察反馈指出的问题，不打折扣、深入扎实地推进整改落实，实施清单式调度、挂图式作战、台账式督办，整改一个、验收一个、销号一个、公开一个，确保问题彻底整改到位。

（二）依法依规，坚决杜绝“一刀切”。严格依法依规推进问题整改，坚持“一企一策”“一事一策”，分类制定整改方案，适时公开整改信息，不搞“一刀切”，不简单“一关了之”。

（三）压实责任，严格奖惩。严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，坚持整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限、结果有核查，杜绝虚假整改、敷衍整改、拖沓整改。对整改工作推进不力、进展缓慢、弄虚作假的严肃问责，以此倒逼责任落实。

三、工作目标

（一）产业结构和能源结构持续优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决守住上项目、搞建设的环保底线，坚定走生态优先、绿色发展道路。到2020年，战略性新兴产业占地区生产总值比重达到15%；第三产业增加值占地区生产总值比重达到46%；规模以上工业六大高耗能行业单位工业增加值能耗比2015年降低20%，单位地区生产总值能耗比2015年降低16%；清洁能源占全市电力装机容量比重比2015年提升20%。

（二）环境治理机制不断健全完善。坚持解决具体问题与共性问题、解决当前问题与长远问题有机结合，巩固拓展环境保护督察整改成果，重点在国土空间布局优化、新旧动能转换、能源结构调整、交通运输结构优化、农业投入结构优化、突出环境问题治理、生态保护与修复、环境监管等方面建立健全长效机制，加快构建起政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

（三）生态环境质量明显改善。到2020年，全市生态环境质量持续改善，各县市区空气质量均达到国家二级标准，空气质量优良率达到80%以上；市控重点河流水质基本达到地表水环境功能区划要求，重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到65%，市控重点河流消除劣V类水体，近岸海域水质优良面积比例达到88%左右，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量比2015年分别下降21.8%、26.1%、12.5%、13.8%以上。

四、主要措施

（一）坚决打赢蓝天保卫战。

1.加强工业污染治理。持续实施“散乱污”企业及集群综合整治，2018年年底前整治到位。淘汰市区建成区内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快淘汰排放高、污染重的燃煤机组，清理整顿违法违规燃煤机组。加强挥发性有机物和氮氧化物协同控制，有效遏制臭氧浓度上升趋势。到2020年，全市挥发性有机物排放总量比2015年下降20%以上。

2.严格控制燃煤污染。实施煤炭消费减量替代，到2020年，全市煤炭消费总量由2015年的2560万吨压减到2419万吨以内。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，加快推进清洁取暖，2020年采暖季前完成清洁取暖规划确定的各项目标任务。完成散煤替代的地方，划为高污染燃料禁燃区，禁止散煤销售。对暂不具备清洁能源替代条件的山区，积极推广洁净煤，严厉打击劣质煤销售。大力推广煤炭清洁利用技术，提高煤炭集中利用水平。

3.强化移动源污染防治。以打好柴油货车污染治理攻坚战为抓手，统筹开展车、油、路治理和机动车、船污染防治。自2019年7月1日起，全市实施机动车国Ⅵ排放标准。加快淘汰高排放、老旧柴油货车，鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械。大力推广新能源汽车，凡是全额财政资金购置的公交车、公务车，以及市政、环卫车辆等，优先采购新能源汽车。加快推进油品升级，自2019年1月1日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，加快推进车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，严厉打击制售不合格油品行为。压缩大宗物料公路运输量，到2020年，运输距离在400公里以上的、计划性较强的煤炭、矿石、焦炭、石油等大宗货物基本转为铁路运输或管道运输。

4.深化面源污染整治。提升施工扬尘防治水平，城市建筑、交通、水利、铁路等各类工地全面落实扬尘控制措施。强化道路扬尘控制，提高道路机扫、冲洗率。加强城市餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶等烟尘和恶臭污染的监督执法。

5.积极应对重污染天气。加强重污染天气的气象条件分析，提升空气质量气象条件预报服务能力。实施钢铁、建材、铸造、有色、化工等高排放行业企业季节性生产调控，涉及大宗物料运输的重点货车运输企业制定并落实重污染天气错峰运输方案。到2020年，市区重污染天数控制在3天以内。

（二）着力打好碧水保卫战。

1.打好饮用水水源水质保护攻坚战。2019年年底前，全面排查和整治县级及以上城市水源保护区内的违法违规问题。加强饮用水水源地风险防范，全面提升环境应急管理与处置能力。定期监（检）测、评估集中式饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头水质状况，每季度向社会公开一次。

2.打好黑臭水体治理攻坚战。实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水处理设施短板。加强入河排污口整治力度，规范入河排污口监督管理。强化河道底泥污染安全治理，深入开展河道生态修复。到2020年，全市建成区黑臭水体消除比例达到90%以上，基本实现污水全收集、全处理；逐步消除建制镇黑臭水体，多渠道、多方式消除农村黑臭水体。

3.打好渤海区域环境综合治理攻坚战。按照陆海统筹原则，积极实行陆、岸、海生态环境综合防治。国控入海河流基本消除劣Ⅴ类水体，开展入海排污口溯源排查，全面清理非法和设置不合理的排污口，确保直排海污染源全面稳定达标排放。实施渤海入海污染物总量控制，以莱州湾为重点，推动河口海湾综合整治。实施最严格的围填海和岸线开发管控，统筹安排海洋空间利用活动。渤海禁止审批新增围填海项目，引导符合国家产业政策的项目消化存量围填海资源，对已审批但未开工的项目重新进行评估和清理。强化海岸带生态保护，保护自然岸线，推进人工岸线生态化。强化海洋污染防治，严格控制海水养殖等造成的海上污染，推进海洋垃圾防治和清理。推进渤海等重点水域禁捕限捕，加强海洋牧场建设，加大渔业资源增殖放流力度。

4.打好农业农村污染治理攻坚战。扎实推进乡村生态振兴，以农村垃圾处理、污水处理、村容村貌提升为重点，加快补齐农村人居环境突出短板。建立农村环境基础设施建设与运营资金筹集长效机制，逐步建立城乡一体的垃圾处理、生活污水处理机制。严格控制高毒高风险农药使用，大力减少农药化肥使用量，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治和废弃农膜回收，完善废旧地膜和农药包装废弃物等回收处理制度。坚持种植和养殖相结合，就近就地消纳利用畜禽养殖废弃物。2019年年底，全市规模畜禽养殖场粪污处理设施配建比例达到98%，2020年达到100%。

（三）扎实推进净土保卫战。

1.加强土壤污染管控和修复。全面开展土壤污染状况详查，2018年年底前，完成农用地土壤污染状况详查；2020年年底前，完成重点行业企业用地污染状况调查和耕地土壤环境分类清单编制工作，适时开展林地、草地、园地等其他农用地土壤环境质量类别划定工作。实施耕地土壤环境治理保护重大工程，开展重点地区涉重金属行业排查和整治。建立建设用地土壤环境调查评估制度，完善污染地块联动监管机制和污染地块及其开发利用信息共享机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，对暂不开发的污染地块实施风险管控。建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务等用地。严格土壤污染重点行业企业拆除各类设施过程中的风险管控。实施城镇人口密集区不符合安全和卫生防护距离的危险化学品生产企业搬迁改造，加强对实施退城进园的工业企业已腾退土地的污染风险管控和治理修复。

2.加快推进垃圾分类处理。到2020年，实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖，基本完成非正规垃圾堆放点整治。推进垃圾减量化、资源化、无害化处置，有序发展垃圾焚烧发电。推进农村垃圾就地分类，资源化利用和处理；开展农业有机废弃物资源化利用试点。

3.强化危险废物处置监管。对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业，实施强制性清洁生产审核；辖区内尚无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足的地方，严格控制产生危险废物的项目建设。加快清理危险废物存量（包括实验室危险废物），2019年年底前，基本消除危险废物贮存环境风险。将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，优化处置能力配置。危险废物年产生量5000吨以上的企业和1万吨以上的化工园区，配套建设危险废物处置设施。加强危险废物监管能力建设，建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程监管体系，严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪行为。

（四）加强生态保护与修复。

1.划定并严守生态保护红线。按照应保尽保、应划尽划的原则，将生态功能重要区域、生态环境敏感脆弱区域等纳入生态保护红线。在完成全市生态保护红线优化工作的基础上，2020年年底前，完成生态保护红线勘界定标。建设生态保护红线监管平台，开展生态保护红线监测预警与考核评估。2018年年底前，各县市区全面排查违法违规挤占生态空间、破坏自然遗迹等行为，制定治理和修复计划并向社会公开。

2.打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战。持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，2019年年底前，完成全市自然保护区总体规划的编制、修编工作；2020年年底前，20个省级及以上自然保护区核心区和缓冲区内的违法违规建设项目全部处置到位并完成生态恢复，其中，重点抓好烟台沿海防护林省级自然保护区排查问题点位整改工作，按照规定时限完成高尔夫球场、违规建筑、房地产项目等问题整改工作。

3.统筹山水林田湖草系统治理。加快推进长岛海洋生态文明综合试验区建设。开展国土绿化提升三年攻坚行动，推进湿地保护与修复。实施矿山地质环境保护治理。开展病、危、险尾矿库和“头顶库”专项整治，落实尾矿库闭库责任。推进水土流失、荒漠化综合治理。推动实施耕地、森林、河流、湖泊、海洋休养生息。

（五）以最严格的环保政策倒逼新旧动能转换。

1.实行项目建设和严控污染物排放综合决策。严禁钢铁、水泥、电解铝、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。建立产能总量和污染物总量双平衡机制，实施“上新压旧、上大压小、上高压低”，优化整合钢铁、电解铝、地炼、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业产能布局。

2.强化生态环境保护空间管控。2019年年底前，完成区域空间生态环境评价工作，编制生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。将“三线一单”作为各级党委、政府综合决策的前提条件，在地方立法、政策制定、规划编制、执法监管中严格遵循，不得变通突破、降低标准。严格控制重点流域、重点区域环境风险项目，按照国家和省要求开展产业园区集中整治。对重点流域、重点区域、重点行业和产业布局开展规划环评，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。

3.以生态环境保护标准推动重点行业改造提升。按照供给侧结构性改革的要求，深入实施“四减四增”三年行动方案和七大高耗能行业高质量发展方案，将“腾笼换鸟”作为转型升级的重要策略，加强财税、金融、价格、土地等生态环保政策的协调配合，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，促进淘汰落后、转移过剩与引进新产能相结合，引导老企业主动增品种、提品质、创品牌，实现能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业动能再造、“涅槃重生”。

（六）强化环境执法监管。

1.严厉打击环境违法行为。结合“散乱污”企业清理整顿、化工产业安全生产转型升级、安全生产大排查快整治严执法集中行动等重点工作，突出重点流域、区域，严厉打击未批先建、超标排污、监测数据造假、倾倒危废、阻挠执法、撕毁封条等环境违法犯罪行为。用足用好按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送拘留、刑责追究等措施手段，加大对环境违法犯罪行为的惩处力度，提升环保执法的威力和震慑力。

2.加强重点领域和行业监督管理。在强化国控、省控、市控重点污染源环境监管的同时，进一步加大对企业的监督管理力度。对污染物超标排放的企业，在依法处罚的同时，实施综合整治。对上级督查发现的环境问题和交办的环境信访问题，一律挂牌督办，提出明确整改要求，逾期未完成挂牌督办任务的，在依法处罚的同时严肃追究有关责任单位和责任人责任。

3.加强环境执法能力建设。结合市县机构改革，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号），将“环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染”等事项纳入行政处罚的综合执法范围，明确责任单位，解决单纯依靠环保部门推动落实的问题。结合省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，理顺生态环保机构人员编制，增加基层执法人员数量，加大执法资金投入，强化业务培训，提高环境执法装备科技水平，逐步解决环境执法能力与任务不匹配的问题。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市委、市政府成立整改工作领导小组，由市委、市政府主要领导任组长；市委常委、市纪委书记，市委常委、组织部部长，市委常委、秘书长，市委常委、宣传部部长，分管副市长，市政府秘书长任副组长；分管副市长兼任领导小组办公室主任。各级各部门成立相应机构，主要负责人为第一责任人，亲力亲为抓整改。督促各级各部门从讲政治的高度认识环境保护督察整改工作，把整改成效作为检验各级领导干部“四个意识”的重要标尺，不折不扣地落实中央关于环境保护的决策部署和省工作要求，紧盯生态环境重点领域、突出问题和工作短板，建立健全整改工作调度、检查、督办、通报制度，从严从速从实抓好整改。

（二）强化责任追究。成立由市纪委监委、市委组织部、市环保局等部门组成的责任追究组，统一组织对省环境保护督察移交的生态环境损害责任追究问题线索，进一步调查核实，逐一厘清责任，依规依纪依法处理负有环境保护监督管理职责的相关责任人。对整改不力、进展缓慢、敷衍塞责、弄虚作假、拒不整改的地方和部门，依规依纪依法严肃追究责任。

（三）强化督导检查。制定督导检查工作方案，由市级领导分工督导，市直部门包案督办，县级党委、政府负责落实。实行清单管理、挂账督办、专案盯办、跟踪问效，发挥综合监督效应。采用专项督查、联合督查、随机抽查、第三方评估等方式，扎实推进督察整改，确保问题整改“不贰过”。

（四）强化销号管理。各县市区各有关部门要对照《整改方案》，抓紧制定本地本部门本单位整改落实实施方案，确保每一项整改任务、每一个整改问题，都要明确责任单位和责任人、整改目标、整改措施、整改标准、整改时间节点。严格执行销号制度，对完成整改的任务，严格审核验收，并按要求进行公开，不得降低标准，更不得假销号、伪销号，确保整改经得起检验。

（五）强化舆论监督。市级主流媒体大力宣传党中央、国务院关于加强生态文明建设的重大决策部署和省、市工作要求，深入解读环境保护法律法规和政策。发挥微信、微博等新网络媒体作用，做好舆论引导，强化舆论监督，曝光破坏生态环境的违法行为，形成强大震慑，积极营造生态环保人人有责的良好氛围，推动形成全社会齐抓共管的环保大格局。

附件：烟台市贯彻落实省环境保护督察组督察反馈意见问题整改措施清单

中央烟台市委

烟台市人民政府

2019年2月21日

附件

烟台市贯彻落实省环境保护督察组

督察反馈意见问题整改措施清单

一、“重发展、轻环保”现象在部分县（市、区）、部门和领导中不同程度存在，有的县（市、区）和市直部门政治站位不高，没有充分理解习近平总书记关于“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”的深刻含义，没有把环境保护作为重大政治责任，环境保护位置摆的不高、工作抓的不紧，上级有行动、有检查时抓一抓，其他时间歇一歇、放一放。

牵头单位：市委办公室、市政府办公室、市环保局。

责任单位：市环境保护工作推进委员会成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：市委办公室、市政府办公室、市环保局等市环境保护工作推进委员会成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，正确处理好经济发展与环境保护的关系，教育和引导各级领导干部清醒认识生态环境保护的重要意义和重大责任，始终把坚守生态底线作为发展中必须牢牢把握的重要原则，始终把严格落实责任作为推进生态文明建设和环境保护的重要举措，把持续加大环境保护投入作为重要保障，不断增强推动绿色发展的自觉性和坚定性，确保中央决策部署不折不扣落到实处。

（二）认真落实《山东省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》《烟台市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责（试行）》，坚持问题导向，进一步明确党委、政府及有关部门的责任，建立严格督办制度，形成各负其责、密切配合的环境保护工作合力。各级政府每年向同级人大常委会汇报生态文明建设和环境保护目标完成情况，自觉接受人大监督，促进履职尽责。认真开展领导干部自然资源资产离任审计，严格执行生态环境损害终身追责，倒逼环境保护责任落到实处。

（三）对照督察反馈的问题，举一反三，对重点问题进行专项督查，巩固拓展环境保护督察成果，从制度上建立堵塞漏洞、解决问题的长效机制。制定出台《烟台市生态保护红线实施方案》，不断巩固扩大整改成果，健全完善生态文明制度。全面清理违反环境保护法律法规的“土政策”，废止违反环境保护法律法规的文件和制度。分级建立企业环境保护信用评价体系，将环境违法企业列入“黑名单”，使守法守信者处处受益、违法失信者寸步难行。

（四）加强政策保障。严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》，实行能耗强度和能耗总量“双控”，从源头上控制能源消费。大力发展轨道交通，推动公交、环卫、邮政、快递、出租车等行业率先使用新能源或清洁能源车，鼓励消费者购买使用新能源车，积极构建绿色交通体系。

（五）加强执法能力建设。配强配齐与新时代生态环境保护工作相适应的执法队伍，特别是基层执法人员。充分利用现代信息手段，强化高科技设备武装。加大人员经费保障力度，解决后顾之忧。加强教育培训，提升专业素质，努力做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，打造忠诚干净担当的执法队伍。

（六）强化资金支撑。把生态环境保护作为财政保障的重点之一，持续加大财政投入力度，确保节能环保支出增幅明显高于财政一般性支出增幅。完善“五位一体”的生态保护补偿政策，构建激励相容、约束有力的财政政策支持体系。采取设立政府引导基金、推广政府与社会资本合作等模式，吸引社会资本投入生态文明建设领域。坚持“花钱必问效，无效必问责”，对环保资金实施全过程绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

二、简单粗放的“靠山吃山、靠海吃海”思想仍不同程度的存在，惯性思维和路径依赖较重。部分领导干部“党政同责”“一岗双责”履行不到位，管发展必须管环保、管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保的意识不强。有些领导干部在生态环境保护方面，算经济账多，算政治账、算大账、算长远账少。

牵头单位：市委办公室、市政府办公室、市环保局。

责任单位：市环境保护工作推进委员会成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：市委办公室、市政府办公室、市环保局等市环境保护工作推进委员会成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）严格落实“党政同责”“一岗双责”要求。各级党委、政府对本行政区域生态环境保护工作及环境质量负总责。严格落实《烟台市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责（试行）》。市委常委会、市政府常务会定期研究部署环境保护工作，县乡党委、政府经常研究部署环境保护工作，层层落实生态环境保护责任，层层传导责任和压力。各县市区党委和政府、市直相关部门每年向市委、市政府专题报告履行环境保护“党政同责”“一岗双责”情况。市、县两级政府每年向同级人大或人大常委会报告环境状况和环境保护目标完成情况。

（二）强化生态环境保护考核评价。加大生态环境保护在各级领导班子、领导干部考核指标体系中的权重，实行生态环境保护“一票否决”制，考核结果作为领导干部评先树优、提拔任用的重要依据。严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》和省委、省政府的有关规定，强化党政领导干部生态环境责任审计，健全生态环境保护问责机制。制定出台《烟台市生态环境保护工作责任追究办法》，细化责任追究事项。

三、对环保工作重视程度不够。党委、政府研究环保工作会议次数虽然逐年增加，但总体仍然偏少。特别是2017年中央环保督察之前，专题研究部署环保工作较少，如2014年仅1次市委常委会会议中有涉及环保的议题，2015年市委常委会议中没有环保议题，2016年也仅有3次研究环保工作。

牵头单位：市委办公室、市政府办公室、市环保局。

责任单位：市环境保护工作推进委员会成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：市委办公室、市政府办公室、市环保局等市环境保护工作推进委员会成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，把扛起生态文明建设政治责任作为严守政治纪律和政治规矩的现实检验，以对历史负责、对子孙后代负责的态度，坚决践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走绿色发展之路。

（二）习近平总书记每次就生态文明建设和环境保护发表重要讲话、作出重要指示批示，中央每次就生态环境保护工作召开重要会议、作出重大部署，市委常委会会议、市政府常务会议都要及时传达学习贯彻。坚持把生态环境保护工作纳入市委、市政府年度工作要点，纳入市委、市政府重点工作推进和督查内容。市委常委会会议、市政府常务会议每半年各至少研究一次环境保护议题；各级各部门都要及时传达学习贯彻党中央、国务院有关环境保护工作的重要部署和省、市工作要求，并将环境保护工作列入年度工作要点，每季度至少研究一次环境保护工作议题。

（三）把习近平总书记关于生态环境保护的重要论述以及中央相关决策部署纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习计划。把生态文明建设和环境保护法律法规列入各级党校、行政学院等培训教学重要内容。

四、中央环保督察反馈意见涉及烟台的22项共性问题和5项个性问题，目前只有9项整改完成，部分问题整改滞后。中央环保督察组交办信访件涉及烟台的881件中，仍有30件没有整改完成。

牵头单位：烟台市委、市政府。

责任单位：市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：烟台市委、市政府主要负责人，市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标和措施：

（一）落实整改责任。在针对具体问题制定细化实施方案的基础上，坚持“宁早勿晚、宁快勿慢”的原则，实行“一个问题、一个方案、一套人马”，将整改责任切实落实到具体人员，按照时间节点，整改一件销号一件。对能够立即解决的问题，立即整改到位；对需要专项整治的问题，立即行动，短时间内见成效；对制度层面的问题，研究制定长效机制并长期坚持。坚决以铁的决心、铁的措施、铁的手腕打赢整改攻坚战，确保在规定的时限内“问题归零”。

（二）卡实时间节点。对照整改方案和责任清单确定的时间节点，实行倒排工期、挂图作战、销号管理，加强日常调度和督促检查，强化整改工作跟踪督办，确保在规定时限内保质保量地完成中央环保督察反馈问题整改，未办结的8件交办信访件在规定期限内全部销号。

（三）健全长效机制。建立完善经常性问题排查查处机制。健全点穴式、机动式市级环境保护督察“回头看”机制，对各类违法违规行为开展地毯式、全方位排查和督导。以环境突出问题整改为契机，立足标本兼治，注重源头治理，紧盯具体问题、薄弱环节和工作短板，加快建立环境问题发现、整改和督察督办机制，全面提升环境保护工作的常态化、制度化、科学化水平。

五、从个别谈话和现场督察情况看，有些领导干部在中央环保督察反馈问题和信访举报问题整改中，存在畏难发愁、侥幸过关、等待观望等心态，强调历史原因和客观原因多，整改推进不及时不到位。

牵头单位：市环保局。

责任单位：市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）强化督导检查。严格对照整改方案和具体问题整改措施清单，把整改落实的责任具体到岗到人，逐条认真落实，逐项对账销号，确保在规定时限内整改到位。加强日常调度和督促检查，确保整改工作落地见效。对中央环境保护督察组交办的信访件，组织开展办理情况“回头看”，坚决防止问题反弹。

（二）严肃责任追究。针对中央环境保护督察组移交的生态环境损害责任追究问题进行认真调查，依法依规严肃问责，对牺牲整体环境利益或因渎职、失职导致环境问题后果严重的责任人，坚决予以查处。强化整改方案责任落实，对整改不及时不到位、问题仍然突出的，严肃追究相关单位和人员的责任。

六、莱州湾金仓国家湿地公园内存在227宗各类海水养殖项目，截至督察时，只拆除了4宗，整改进度缓慢。

牵头单位：烟台市委、市政府。

责任单位：莱州市委、市政府，市海洋与渔业局。

责任人：烟台市委、市政府主要负责人，莱州市委、市政府主要负责人，市海洋与渔业局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标和措施：

截至目前，莱州湾金仓国家湿地公园（试点）内227宗养殖项目，已完成整改工作量的85%。2018年年底前，完成全部整改任务。

七、部分信访案件整改标准不高、力度不大，不到位、不彻底，群众满意度不高，在此次省级环保督察中，仍有45件已销号的中央环保督察交办信访举报问题被再次举报。

牵头单位：市环保局。

责任单位：市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位，各县市区党委、政府。

责任人：市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组成员单位主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标和措施：

截至目前，中央环境保护督察组交办的881个群众环境信访案件，已完成整改并销号873件，还有8件没有整改销号。下一步，以中央环境保护督察组交办信访案件为重点，成立专项督导组，组织开展“回头看”专项行动，逐一核查整改落实情况。对取缔的“散乱污”企业，盯紧看牢，严防死灰复燃；对停产整改企业，靠上去督促整改，凡整改不到位的，坚决不允许恢复生产，对整改无望的坚决关停取缔；对群众反映的噪声扰民、异味污染等问题，定期现场回访。其中，群众投诉的莱州金兴化工2018年年底前完成固废转移贮存工作；莱州黑羊山村2019年6月底前完成矿山治理工程；自然保护区违规环境问题2020年年底前完成整改；蓬莱民和牧业位于新港街道的3个养殖场2019年6月底前完成搬迁；套子湾污水处理厂2019年启动加盖封闭改造工程。

八、省委、省政府下发的《山东省各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责（试行）》要求在部分县（市、区）存在分工不科学、不具体、不到位，甚至有的工作职责不清，没有合理明确到具体单位，而是单纯依靠环保部门推动落实。

牵头单位：烟台市委、市政府。

责任单位：各县市区党委、政府，市编办、市环保局。

责任人：烟台市委、市政府主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人，市编办、市环保局等市环境保护工作推进委员会成员单位主要负责人。

整改时限：2019年4月底前。

整改目标和措施：

（一）2019年3月底完成机构改革后，适时修订完善《烟台市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责》，突出事前事中事后监管，在生态环境保护工作的大构架下，按照规划源头、红线管控、过程监管、责任落实、司法联动的脉络，梳理各部门职责，突出全过程监管；厘清部分模糊的职责，针对水、气、土“十条”实施过程中和日常监管中遇到的问题，逐一明确不明晰或没有规定的职责。

（二）调整充实市生态环境保护工作推进委员会，加快建立各部门相互协作配合、信息共享、协同联动的机制，形成监管合力，避免出现监管空档。适时开展联合执法、区域执法、交叉执法等专项执法检查行动，实现从环保部门单打独斗向各级党委、政府及相关部门齐抓共管转变。

九、部门联动、齐抓共管力度不强，建筑施工工地夜间噪声、餐饮油烟污染等防治职责至今有关管理部门未落实责任。

牵头单位：市编办。

责任单位：市环保局，各县市区党委、政府。

责任人：市编办、市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

建筑工地夜间噪音污染目前暂由县市区环境主管部门承担，城市管理综合执法体制机制改革后，我市组建综合行政执法局，将该职责由县市区综合行政执法局承担。餐厅油烟污染监管由环保部门、食品药品监督管理局（市场监督管理局）共同监管，于2019年3月底机构改革后完成。

十、部分县（市、区）对镇街年度工作考核中，环境保护工作分值占比低，有的甚至无考核内容。

牵头单位：各县市区党委、政府。

责任单位：市考核办、市环保局。

责任人：各县市区党委、政府主要负责人，市考核办、市环保局主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）突出对县市区环境保护工作考核。在县市区综合考核指标体系中，设置“环境空气质量”“主要污染物年度削减率”“河长制湖长制”3项定量指标，分值分别为35分、20分、25分；设置“破坏生态环境重大事件”负面清单，每个县市区最多扣30分。同时，对出现环境保护“一票否决”事项，以及在打好污染防治攻坚战方面发生对全市经济社会发展产生重大负面影响事件的，取消县市区表彰奖励资格，县市区党政主要负责人不予表彰奖励。根据年度考核工作总体安排，市考核牵头部门分别报送各项指标考核得分，由市考核办汇总计入2018年度经济社会发展综合考核结果。

（二）2018年11月份，市考核办专门下发通知，要求各县市区进一步高度重视环境保护指标考核，全部纳入对镇街年度综合考核，并加大考核力度。各县市区对镇街年度综合考核中环境保护工作具体考核内容及分值占比要求，由市环保局提出具体意见，市考核办根据省考核指标标准出台情况，及时纳入2019年度经济社会发展综合考核。在2019年三季度召开全市经济社会发展综合考核工作会议，对全市年度考核工作进行安排部署的同时，要求加大市县两级环境保护指标和打好污染防治攻坚战的考核力度，确保环境保护工作考核压力层层传导到位。

十一、环保行政执法能力与任务不匹配，市、县环保机构人员编制明显不足、专业人员匮乏，年龄结构不合理，职业培训不到位，环评审批和环境执法作用发挥受限，县级环保部门尤为突出。

牵头单位：市编办、市人力资源社会保障局、市环保局。

责任单位：各县市区党委、政府。

责任人：市编办、市人力资源社会保障局、市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）2019年3月底，结合市县党政机构改革等工作，完善市县环保机构体制机制，加强编制配备，增加招考用编计划，进一步充实环境保护机构人员力量。

（二）每年组织1次环境监测监察“大比武”和岗位大练兵活动，提升全市环境保护队伍专业技能和实战水平。

（三）加强全市环境保护系统专业技术人才技能培训，充分利用专家讲座、“烟台网络党校”、继续教育公需科目等平台，保证每名专业技术人员每年完成不少于50学时专业技术知识学习；采取“集中轮训”“以干代训”“跟班学习”“上下交流”等方式，确保2年内将全系统专业技术人员轮训一遍。

（四）2019年，根据上级部署，抓紧组织开展全市环境保护系统事业单位公开招聘，按照人岗相适的原则，公开选拔、择优聘用一批紧缺型、专业型高层次人才，不断适应全市环境保护工作专业化、精细化发展需求。

十二、臭氧污染问题成为影响空气质量的主要因素。

### 牵头单位:市环保局。

### 责任单位：各县市区党委、政府。

### 责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：臭氧最大滑动8小时平均值第90百分位数控制在160微克/立方米以内。

### 整改措施：

### 推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，深入开展臭氧污染综合整治。

### （一）分批分期下达挥发性有机物治理计划，2018年至2020年累计完成150个以上挥发性有机物治理项目。

### （二）对照《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018），制定各类锅炉大气污染物治理提标改造计划，重点实施燃气锅炉低氮改造，持续减少氮氧化物排放。

### （三）2020年年底前，淘汰城市建成区35蒸吨及以下燃煤锅炉。

### 十三、高耗能、高污染结构性问题突出，化工、有色金属、水泥、石油加工及冶炼等高耗能产业产值，仅占全市工业总产值的1/4，能耗却占了3/4。

### 牵头单位：市经济和信息化委。

### 责任单位：市发展改革委，各县市区党委、政府。

### 责任人：市经济和信息化委、市发展改革委主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：高污染、高耗能行业能源利用水平不断提升，产品单耗持续降低，到“十三五”末，规模以上工业六大高耗能行业能耗占规模以上工业能耗比重实现下降。

整改措施：

（一）以最严格的生态环境保护标准推动新旧动能转换和重点行业改造提升。按照供给侧结构性改革的要求，深入实施“四减四增”三年行动方案和七大高耗能行业高质量发展方案，将“腾笼换鸟”作为转型升级的重要策略，加强财税、金融、价格、土地等生态环保政策的协调配合，促进淘汰落后、转移过剩与引进新产能相结合，实现能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业动能再造、“涅槃重生”。

（二）严格执行《政府核准的投资目录（山东省2017年本）》《产业结构调整指导目录（2011年本）》《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委2016年第44号令），凡属产业结构指导目录的限制类和淘汰类项目，坚决不予立项；实行能耗强度和能耗总量“双控”，从源头上控制能源消费。

（三）严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥等产能，严格执行钢铁、水泥等行业产能置换实施办法。新建“两高”行业项目实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产。

（四）强化节能基础管理。推动高耗能行业提升节能基础管理水平，设立能源管理岗位，完善能源管理体系，提高能源利用效率。按照省里统一部署，实施重点用能单位“百千万”行动，开展能源审计和能效领跑者活动。

（五）强化节能监察。加大对高耗能行业节能监察力度，落实惩罚措施，强化资源节约和环境保护优先意识。对存在不合理用能行为的，责令限期整改，整改达不到要求的实施节能行政处罚。通过节能监察倒逼用能单位淘汰落后工艺和设备。

十四、能源结构仍然相对单一，常规能源占比过高，燃煤火电机组总装机容量占能源总量的66.4%，高于全国平均水平8.4个百分点。

### 牵头单位：市发展改革委。

### 责任单位：各县市区党委、政府。

### 责任人：市发展改革委主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：到2020年，火电装机容量占全市电力装机容量的比例降到60%以内。

整改措施：优化调整能源结构，严控新上耗煤火电项目，大力发展清洁能源，不断降低火电装机容量占全市电力装机容量的比例。

十五、部分化工企业挥发性有机物收集处理设施不配套，中小型包装印刷、家具生产、汽修等行业企业挥发性有机物直排问题突出。

### 牵头单位：市环保局。

### 责任单位：各县市区党委、政府。

### 责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：全市挥发性有机物治理率达到80%以上。

整改措施：

（一）2019年3月底前，完成化工企业、中小型包装印刷、家具生产、汽车维修等行业挥发性有机物治理设施配套和运行情况排查，列出问题清单，制定年度挥发性有机物治理计划并组织实施，不断提升挥发性有机物治理水平。

（二）将挥发性有机物治理作为秋冬季大气污染防治强化督查的检查重点，加大检查力度，对治理设施不配套、超标排放等环境违法行为坚决依法予以处罚。

（三）督促重点企业安装挥发性有机物在线自动监控设备并与环保部门联网，提升挥发性有机物监管水平。

十六、未严格落实《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》等文件要求，10蒸吨以下燃煤小锅炉和“散乱污”企业未按标准要求清理到位。

### 牵头单位：市环保局。

### 责任单位：各县市区党委、政府。

### 责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：建立完善“散乱污”企业和燃煤小锅炉排查整治长效机制，坚决防止反弹。

整改措施：

### （一）各县市区制定实施“散乱污”企业整治网格化监管工作方案，加大日常监管力度，坚决杜绝“散乱污”项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。在巩固清单内“散乱污”企业整治成果的同时，开展新一轮“散乱污”企业排查工作，对新发现的“散乱污”企业单独建立清单，按照分类处置的原则制定整治方案，列入清理取缔类的，严格落实“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）要求；列入整合搬迁类的，按照产业发展规模化、现代化原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平，2018年年底前整治到位。

（二）将燃煤小锅炉淘汰作为秋冬季大气污染防治强化督查的检查重点，加大检查力度，发现一台淘汰一台。全面开展醇基燃料使用情况排查，严禁以燃烧醇基燃料为名掺烧化工废料等危险废物。

十七、PM10时有反弹，扬尘管理粗放，裸露的沙土堆、石料堆随处可见，建筑施工工地落实“6个100%”不到位，部分渣土运输车辆密闭不严，煤炭经营销售场所未落实防风抑尘、物料覆盖、喷淋降尘、场地硬化等措施，商砼企业物料堆场未封闭、场地积尘多、洒水抑尘不到位。

### 牵头单位：市住房城乡建设局。

### 责任单位：市城管局、市公安局、市环保局，各县市区党委、政府。

### 责任人：市住房城乡建设局、市城管局、市公安局、市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：建立扬尘防治长效工作机制，实现PM10持续改善。

整改措施：

（一）定期通报各县市区空气质量改善情况。对PM10月均值同比恶化的县市区，发空气质量恶化预警函；对PM10季度均值同比恶化的县市区实行挂牌督办，约谈当地政府或部门负责人；对PM10季度均值同比恶化超过10%的县市区，实行涉气建设项目区域限批，直至连续三个月同比改善。

（二）落实扬尘治理责任和措施。督导所有建筑施工工地在出入口围挡醒目位置设置扬尘治理公示牌，主动接受社会监督。强化施工现场整治。施工现场集中堆放的土方、散装物料和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。对于覆盖困难的大面积开挖作业市政工程，必须采用湿法作业，采取雾炮、持续喷淋等有效措施抑制扬尘产生。加强进出工地车辆管理。严禁无牌照、未改装渣土车辆出入工地；车辆进出必须冲洗干净，严防粘带撒漏，确保工地出入口周边道路清洁。

（三）严格执法检查。综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，加强监管，严格执法。对达不到治理标准要求的建筑工地，一律予以停工整改，同时将建设单位、施工单位和监理单位及项目负责人记入全市建筑市场诚信信息系统，并视情况暂停房地产开发项目预售许可、暂停施工单位和监理单位的工程投标资格。

（四）开展煤炭经营销售场所、商砼企业物料堆场无组织排放排查，建立管理台账，督促有关企业制定实施无组织排放治理改造方案。在落实封闭、覆盖等措施的同时，制定厂区防尘管理制度，加大喷淋和冲洗频次，有效减少积尘。

（五）综合运用视频巡查和路面巡逻等方式，持续加大对渣土运输车辆交通违法行为的查处力度，每月至少组织1次渣土车交通违法整治集中统一行动，严查渣土运输车辆“撒漏”及不按规定路线、时间行驶的违法行为。

十八、芝罘区官庄棚改项目“6个100%”落实不到位，扬尘污染严重。

牵头单位：芝罘区委、区政府。

责任单位：市住房城乡建设局。

### 责任人：芝罘区委、区政府主要负责人，市住房城乡建设局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：严格落实“6个100%”，杜绝扬尘污染。

整改措施：在目前已完成整个施工现场所有未硬化裸露地面全部覆盖、所有露天堆放的物料堆有序摆放并全部覆盖的基础上，购置了清洗设备对工地进出车辆全部冲洗。工地目前处于长期停工状态，在停工期间，责令当地街道办事处安排专人对工地进行巡查，及时对覆盖破损部位进行补盖，确保不再出现扬尘现象。加强对工地正常作业后的日常巡查，严格按照建筑施工工地落实“6个100%”标准施工作业。

十九、莱山区长安南路孙家滩小区南门道路施工，未采取防扬尘措施，施工工地全部裸露。

牵头单位：莱山区委、区政府。

责任单位：市住房城乡建设局。

责任人：莱山区委、区政府主要负责人，市住房城乡建设局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：严格落实降尘抑尘措施，杜绝扬尘污染。

整改措施：

（一）施工单位已购置密目网对整个施工道路裸露部分全部覆盖，加大洒水频次抑制扬尘。

（二）举一反三，对各类施工工地进行全面排查，严格落实扬尘防控措施，全面提升扬尘防治水平。

二十、机动车和船舶污染排放较重，柴油货车污染防治力度不大，船舶大气污染物排放占陆海排放总量的15%-17%，并呈持续增长态势。

### 牵头单位：市环保局。

### 责任单位：市公安局、市交通运输局、烟台海事局、市港航局，各县市区党委、政府。

### 责任人：市环保局、市公安局、市交通运输局、烟台海事局、市港航局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：提升机动车和船舶污染防治水平，有效遏制机动车和船舶污染物排放总量持续增长。

整改措施：

（一）加大柴油货车尾气排放执法检查力度。环保、公安、交通等部门每月开展一次柴油货车集中停放地抽查检测。2018年年底前，由环保、公安部门在柴油货车通行主要路口设置两处联合执法检查点，定期开展柴油货车尾气排放路查工作。加大国Ⅱ及以下柴油货车源头管控力度，严格规范办理相关业务，做好环保信息核查，强化营运车辆管理，加强检测机构监管。

### （二）提升机动车检测监管水平。2019年6月底前，建成10套机动车遥感监测设备，对道路上行驶的机动车进行实时监测。

（三）加强船舶污染防治工作。广泛宣传船舶排放控制区实施政策。加大船舶现场检查频次，重点对船舶所持防止空气污染证书、油类记录簿、船舶燃油供应单证及船舶燃油质量等进行现场监督检查。2018年年底前，督促船舶在排放控制区内靠岸停泊期间使用硫含量≤0.5%m/m的燃油，自2019年1月1日起，要求船舶进入排放控制区后，必须使用硫含量≤0.5%m/m的燃油。2019年6月底前，组织开展船用燃油质量专项检查活动，加大对违法船舶的处罚力度。

（四）按照省发改委等10部门“到2020年年底，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电”的要求，完成3个集装箱码头、2个干散货专业化泊位、13个客滚码头泊位岸电改造任务。

二十一、烟台市污水处理厂多布局海边，尾水直排入海，无法补给河道，河流生态流量难以保障，全市8条入海河流，目前断流6条，其中3条1-7月有水月份水质均值为劣V类。

牵头单位：市水利局。

责任单位：市城管局、市规划局，相关县市区党委、政府。

责任人：市水利局、市城管局、市规划局主要负责人，相关县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：合理布局新建污水处理厂，河流生态流量得到保障；平畅河、黄水河、泳汶河、沁水河、东村河、龙山河6条入海河流断流状况2019年年底前得到初步改善，2020年维持基本生态流量。

整改措施：

（一）城市规划部门根据城市总体规划，科学布局新建污水处理厂，使净化尾水进入河道，实施生态补水；2019年11月底前，市水利部门制定出台《重点流域生态流量保障工作实施方案》，以污水集中处理设施尾水净化补水工程、拦蓄水、调水及河流水网建设等为重点，启动实施一批生态流量保障项目，维持河流基本生态用水需求；城市管理部门会同环境保护部门强化城市污水处理厂监管，督导城市污水处理设施正常运行，尾水达标排放。

（二）严格落实河（湖）长制，督促各级河长履职尽责，组织开展涉水环境隐患排查，制定综合整治方案，明确整治措施、完成时限、责任部门，推动水质改善;按照河长巡河制度要求，加强日常河湖巡查，严查向河道内倾倒垃圾等行为，发现各类问题及时协调整改。

（三）根据烟台市70%以上降水集中在汛期，河流呈现季节性河流的特点，在河道适宜地点建设拦蓄工程，提高河道径流拦蓄能力，延长河道蓄水时间。督导开展河道蓄水工作,确保2019年年底前重要河段蓄上水。

二十二、部分县（市、区）建成区污水管网不配套，目前还有120公里城市道路未实现雨污分流。

牵头单位：市城管局。

责任单位：各县市区党委、政府。

责任人：市城管局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：完成120公里城市道路雨污分流改造。

整改措施：加快推进城市建成区污水管网建设，结合棚户区改造不断完善推进城中村、老旧城区和城乡结合部的污水管网配套，提高老旧污水管网改造和破损修复力度。城市新区建设均实行雨污分流，全面推进城市老城区雨污分流改造，削减合流制溢流污染。

二十三、黑臭水体整治不彻底，芝罘区铁路河小曲河黑臭现象反弹。

牵头单位：市城管局。

责任单位：芝罘区委、区政府。

责任人：市城管局主要负责人，芝罘区委、区政府主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：完成芝罘区铁路河、小曲河黑臭整治。

整改措施：

（一）在2018年10月对铁路河、小曲河完成整治并通过国家黑臭水体专项督查的基础上，再开展一次全面排查，巩固整治成果，防止“死灰复燃”。

（二）建立长效保洁机制。芝罘区有关部门、街道对照市、区“河长制”相关标准，在铁路河、小曲河等水体周边设置公示牌，明确责任人、责任单位和投诉电话。落实“网格化”管理要求，将黑臭水体分片包段，按照“一河一档”标准建立档案，坚持每日巡查、专人保洁。落实整治后的长效监管，定期对街道“河长制”巡查、整治记录进行抽查，发现问题及时整改，杜绝整治反弹，确保长治久清。

（三）根据住房城乡建设部、生态环境部《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求，市城管部门制定《烟台市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，不断加强整治后黑臭水体的日常巡查和维护。

（四）建立健全长效管理机制，由市城管局督导芝罘区政府，加强整治后黑臭水体的日常巡查和维护，及时清理河道淤泥、垃圾漂浮物，查处水体周边违规排污、乱倒垃圾污水行为。

二十四、农村环境基础设施落后，全市有21个镇、28个农村新型社区未实现污水集中处理，17个已建成的污水处理站部分不能正常运行，部分镇村生活污水直排附近河流。

牵头单位：市住房城乡建设局。

责任单位：相关县市区党委、政府。

责任人：市住房城乡建设局主要负责人，相关县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：加快推进村镇生活污水处理设施建设运行，2020年基本实现建制镇及农村新型社区生活污水集中处理全覆盖。

整改措施：

（一）落实工作责任。督促相关县市区主管部门健全工作机制，落实责任，传导压力，明确污水处理设施建设、运行责任单位、责任人。

（二）坚持规划引领。指导县市区编制农村地区污水治理专项规划，明确村镇污水处理设施建设、运行、管理主体。

（三）拓宽资金来源。鼓励县市区通过购买社会服务、争取政策性贷款等方式，引入社会资本，拓宽村镇污水处理设施建设资金来源。鼓励县市区选择一家或几家专业运营机构对污水处理设施进行统一建设运营管理。

（四）完善督导考核机制。加大对村镇污水处理工作的监督检查，每月调度村镇污水处理设施建设运行情况，督促县市区加快工程推进进度。

二十五、福山区福新街道污水处理厂无环评及验收手续，运行不规范，未按规定频次进行监测。

责任单位：福山区委、区政府。

责任人：福山区委、区政府主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：完成福山区福新街道污水处理厂环评及验收手续办理，规范污水处理厂运行，对出水水质进行在线监测。

整改措施：

（一）依照有关法律法规要求，加快办理福新污水处理厂环评及验收手续，2018年年底前完成。

（二）安装在线监测设备对污水处理厂出水水质进行监测，2018年年底前完成。设备安装前，每周开展一次手动监测，确保污水处理厂水质稳定达标排放。

（三）监督运营公司严格执行运营管理规定，促进自身管理提标升级，不断完善运营维护体系，确保污水处理厂运行持续高效，水质稳定达标。

二十六、农村垃圾城乡环卫一体化处理体系存在盲点，一些河道周边存在垃圾“入河不入箱”现象。

牵头单位：市城管局。

责任单位：市水利局，各县市区党委、政府。

责任人：市城管局、市水利局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：加大城乡环卫一体化督导检查力度，不断提高农村环卫保洁水平，消除问题和盲点。

整改措施：

（一）部署开展专项整治活动。2018年11月底前印发活动通知，要求各县市区组织全面排查区域内河道周边存量垃圾情况，集中开展垃圾清理工作，消除问题和盲点。

（二）加强环卫设施建设。督导各县市区从当地实际出发，对难以满足群众需求的环卫设施进行补充、维修和更换，提升垃圾收运能力，特别要在容易积存垃圾的村头、路口、河沟沿线等区域，摆放垃圾收集容器。

（三）强化督导检查。加大城乡环卫一体化督导检查力度，将农村河道周边环境卫生治理情况作为重点进行督导检查。

（四）进一步落实“河长制”。各县市区要加强对河道环境督导检查与清理整治。利用村广播、宣传栏、横幅标语、宣传单及新媒体等各类载体，强化村民的环卫意识，养成垃圾入箱、不乱倒垃圾的习惯。

二十七、畜禽养殖污染防治处于低端水平，污染治理设施不到位，粪水直排现象突出。

牵头单位：市畜牧兽医局。

责任单位：市环保局，相关县市区党委、政府。

责任人：市畜牧兽医局、市环保局主要负责人，相关县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2019年年底前完成阶段性目标，2020年年底前全部完成。

整改目标：2019年年底，全市规模畜禽养殖场粪污处理设施配建比例达到98%，2020年达到100%。全市畜禽养殖污染防治水平进一步提高，粪水直排现象得到有效遏制。

整改措施：

（一）全面建立台账。2018年年底前，组织开展全市规模养殖场普查，逐一登记造册，建立工作台账。

（二）开展督导抽查。组织开展畜禽粪污防治进场入户核查工作，对已上报完成粪污处理设施配建的规模养殖场开展现场抽查，重点检查环评手续是否完备、粪污处理设施是否符合相关标准要求、是否与养殖规模相匹配、是否正常运行；对委托第三方协议处理的规模养殖场开展抽查，重点检查场区内粪污暂存设施和第三方处理能力匹配情况。

（三）加快设施配建。按照“因地制宜、因场施策、一场一策”的原则，科学指导尚未配建粪污处理设施的规模养殖场配套建设相应设施，督促指导已配建粪污处理设施但标准不高的规模养殖场进行改造完善，进一步提升畜禽粪污防治水平。

（四）加大执法力度。定期组织开展畜禽养殖场粪污防治专项检查行动，切实规范规模养殖场粪污处理利用行为。对没有环评手续的畜禽养殖场（户）责令补办手续，无法补办的予以取缔。持续加大执法力度，严厉打击粪水直排等违法违规行为。

二十八、烟台市全市共有危险废物贮存量390.94万吨，其中无机氰化废物达385.99万吨，处理利用能力明显不足。全市含氰尾渣产生单位11家，年生产量150万吨以上，长期管理不规范，存在乱堆乱放现象，群众反映强烈，环境隐患较大。相关危废处置设施建设缓慢，处置能力不匹配。

牵头单位：市环保局。

责任单位：各县市区党委、政府。

责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：提升危险废物处置能力，及时处置危险废物，降低环境风险。

整改措施：

（一）加快推进《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》确定的重点危险废物处置利用项目，特别是招远市、莱州市、牟平区、蓬莱市、海阳市的黄金冶炼含氰尾渣利用处置项目建设，建立月调度、季通报制度，确保按期建成运行。按照上级要求，进行“十三五”危险废物处置设施建设项目优化调整，优化调整后我市建设处置利用含氰尾渣的项目15个（其中：招远4个，均已建成；牟平2个，已建成1个，在建1个；栖霞1个，已建成；开发区1个，已建成；莱州4个，1个在建，2个环评，1个选址；蓬莱1个，在建；海阳1个，正在环评；福山1个，选址），未建成的项目将在2020年年底前陆续建成并投入生产。

（二）将贮存危险废物100吨以上、贮存设施不符合规范、贮存量饱和或超限、贮存的危险废物在市内无相应处置能力等4类企业，列入重点监控名单，督促制定实施危险废物存量清理方案、完善贮存场所，2019年年底前完成存量清理工作。

（三）加强危险废物执法监管，定期组织开展危险废物专项整治，规范危险废物产生单位和经营单位企业行为，梳理解决危险废物历史遗留问题，消除环境隐患。环保、公安等部门联勤联动，持续加大执法力度，严厉打击涉危险废物违法行为。

二十九、危险废物管理力量不足，各县（市、区）均未设置专门的危险废物管理机构。

牵头单位：市环保局。

责任单位：各县市区党委、政府。

责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：提升危险废物管理能力。

整改措施：加强县市区危险废物管理机构建设和人员配备。到2020年，各县市区至少要配备两名危险废物专职管理人员，有条件的县市区要成立危险废物管理机构。

三十、危险废物规范化管理不到位，部分企业危废台账资料、贮存场所、转移处置与国家要求差距较大。

牵头单位：市环保局。

责任单位：各县市区党委、政府。

责任人：市环保局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：2019年、2020年危险废物规范化管理抽查合格率达到87%、90%。

整改措施：

（一）开展危险废物规范化管理评估工作。通过评估进一步落实各县市区政府和有关部门危险废物监管责任，推进危险废物监管能力建设，督促企业落实危险废物污染防治主体责任，提升危险废物规范化管理水平。

（二）应用固体废物管理信息系统，开展危险废物申报、危险废物转移等工作，进一步提升危险废物管理水平和效率。

三十一、部分县（市、区）没有建筑装修垃圾处理场所。

牵头单位：市城管局。

责任单位：有关县市区党委、政府。

责任人：市城管局主要负责人，有关县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：实现全市建筑垃圾无害化处置。

整改措施：

（一）各县市区根据建筑垃圾产生量预测，规划建设布局合理、满足需要的建筑垃圾消纳场。

（二）按照“共建共享”原则，有条件的县市区共同建设使用建筑垃圾消纳场、暂存堆场和综合处理设施。对有关县市区建筑垃圾处理场所建设情况适时进行督导调度。

三十二、莱州湾为我省近岸海域中水质最差的区域，根据今年第一次海水水质监测结果，莱州市位于莱州湾的3个点位均未达到优良海水水质（一、二类），无机氮指标超标。

牵头单位：莱州市、龙口市、招远市党委、政府。

责任单位：市海洋与渔业局、市环保局。

责任人：莱州市、龙口市、招远市党委、政府主要负责人，市海洋与渔业局、市环保局主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：莱州近岸海域水质持续改善。

整改措施：2018年年底前，编制完成《莱州市近岸海域污染防治规划》《龙口市近岸海域污染防治规划》和《招远市近岸海域污染防治规划》，强化陆源污染源控制、清理整顿海水养殖污染、加强船舶与港口污染控制、强化海洋环境风险防控。建立近岸海域污染源清单化管理制度，落实责任主体，明确责任，加强协同监管，定期通报达标情况。

三十三、全省日排水100吨以上直排海企业共46家，烟台市16家，污水排放达标率仅为76.2%，为全省最低。

牵头单位：市环保局。

责任单位：各相关县市区党委、政府。

责任人：市环保局主要负责人，各相关县市区党委、政府。主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：稳定达标排放。

整改措施：强化环境监察监测。采取昼查与夜查相结合的方式，重点检查废水处理设施运行和排放情况，一旦发现环境违法行为严格处罚。2019年6月底前，16家直排海企业实现污染源在线监测全覆盖。

三十四、蓬莱西海岸海洋文化旅游产业开发有限公司违法填海项目，整改效果不明显。

牵头单位：蓬莱市委、市政府。

责任单位：市海洋与渔业局。

责任人：蓬莱市委、市政府主要负责人，市海洋与渔业局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：按规范整改到位。

整改措施：

（一）持之以恒地抓好现场整治。全面排查西海岸所有范围内的植被恢复状况，对植被枯死的区域重新进行草种播撒绿化，对适合苗木栽植的区域进行生态造林，不适合绿化的区域重新进行绿网覆盖，全面持续改善区域生态。

（二）坚持不懈地加强封存管理。做好隔离栅栏、公告牌等封存设施的维修维护，增强现场巡查频次，加大舆论宣传力度，严查违规进入封存区域开展垂钓、游玩等活动的人员和车辆、船舶等，确保项目现场“全封闭、零活动”，2018年年底前完成整改并销号。

（三）一以贯之地保护生态环境。一方面，继续加强海洋环境监测工作，尤其是对项目区周边海域的水质、海洋生物变化情况进行不定期监测。另一方面，根据国家相关规范要求，编制海洋生态保护规划，制定具体措施和切实可行的操作办法，努力建立海洋生态环境保护的长效机制。

三十五、2013年以来，全市立案查处的19起小规模码头填海及防浪堤，整改恢复自然岸线不彻底。

牵头单位：市海洋与渔业局。

责任单位：相关县市区党委、政府。

责任人：市海洋与渔业局主要负责人，相关县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：已有13起完成整改，并经原省海洋与渔业厅统一组织验收销号；尚未完成整改的6起，2018年年底前整改到位。

整改措施：

6起案件分两种类型进行整改，其中恢复海域原状类2起（烟台经济技术开发区刘爱强未经批准擅自进行填海活动行政处罚案、龙口市解承波违法填海建设码头行政处罚案），目前已拆除违规现场恢复海域原状，待省海洋局统一组织验收销号；规范管理类4起（海阳市留格庄镇前山村村民委员会擅自占用海域建设作业平台行政处罚案、海阳市张胜希擅自占用海域建设作业平台行政处罚案、长岛县众鑫海珍品有限责任公司违反规定填海改变海岛海岸线行政处罚案、长岛县成晟水产有限公司违反规定填海改变海岛海岸线行政处罚案）进行海洋生态环境影响后评价，根据评估结论和专家意见，进行规范处置。

三十六、莱州市虎头崖镇于志峰扇贝厂涉及非法围填海，目前尚未拆除。

牵头单位：莱州市委、市政府。

责任单位：市海洋与渔业局。

责任人：莱州市委、市政府主要负责人，市海洋与渔业局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：恢复海域原状或纳入规范管理。

整改措施：对于志峰非法围海养殖项目进行海洋环境影响后评价，根据专家意见，纳入规范管理。

三十七、“绿盾2017”和中央环保督察以后，全市自然保护区内仍存在509处违法违规问题。

牵头单位：市环保局。

责任单位：相关县市区党委、政府，市林业局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市畜牧兽医局。

责任人：相关县市区党委、政府主要负责人，市林业局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市环保局、市畜牧兽医局主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：按照《烟台市贯彻落实中央第三环境保护督察组反馈意见整改方案》时限和标准要求完成整改。

整改措施：

（一）林业自然保护区。全力推进林业自然保护区429处违法违规问题点位整改工作。包括：

1.风电项目。2018年年底前，拆除实验区内风机。

2.畜禽养殖项目。确保2018年年底前完成整改任务。

3.水产养殖项目。确保2018年年底前完成整改任务。

4.自然保护区内矿业权。确保2020年年底前完成整改任务。

5.违章建筑及其他项目。2018年年底前完成整改任务，其中位于核心区和缓冲区内与居民密切相关的生产生活等设施维持现状，加强监管。

（二）海洋自然保护区。对未完成整改的崆峒岛省级海洋自然保护区2个违规问题，《人类活动对烟台崆峒列岛省级海洋自然保护区生态影响专题报告》已编制完成并于9月4日上报原省环保厅和省海洋与渔业厅，待《生态影响专题报告》获得省级批复后，根据批复情况分类进行整改。

三十八、林业部门主管的15个省级以上自然保护区内还有156台风机未拆除。

牵头单位：市林业局。

责任单位：相关县市区党委、政府。

责任人：相关县市区党委、政府主要负责人，市林业局主要负责人。

整改时限：2018年年底前。

整改目标：按照《烟台市贯彻落实中央第三环境保护督察组反馈意见整改方案》时限和标准要求完成整改。

整改措施：2018年年底前，拆除实验区内风机。

三十九、部分问题点位整改不彻底，存在仅实施拆除但未及时清理建筑垃圾和开展生态恢复的情况。

牵头单位：相关县市区党委、政府。

责任单位：市林业局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市环保局、市畜牧兽医局。

责任人：相关县市区党委、政府主要负责人，市林业局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市环保局、市畜牧兽医局主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：按照《烟台市贯彻落实中央第三环境保护督察组反馈意见整改方案》时限和标准要求完成整改。

整改措施：对整改不彻底的问题点位，严格按照验收销号标准，对建筑垃圾进行彻底清理，开展生态修复工作。

四十、2006年烟台沿海防护林省级自然保护区经省政府批准设立，由于长期管理不到位，违规违法现象严重，自查排查出的1417个问题点位，无任何部门审批手续的有1209处，其中仍有包括高尔夫球场、房地产项目在内的432处问题存在。

牵头单位：市林业局。

责任单位：相关县市区党委、政府，市海洋与渔业局、市国土资源局、市畜牧兽医局。

责任人：相关县市区党委、政府主要负责人，市林业局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市畜牧兽医局主要负责人。

整改时限：2020年年底前。

整改目标：按照《烟台市贯彻落实中央第三环境保护督察组反馈意见整改方案》时限和标准要求完成整改。

整改措施：

对于保护区内的无任何部门审批手续的违法违规建设项目，2018年年底前完成清理，其中位于核心区和缓冲区内与居民密切相关的生产生活等设施维持现状，加强监管。2018年年底前关停保护区内3处违规高尔夫球场，拆除附属设施，开展生态修复。对于保护区内有相关部门审批手续的房地产项目，加强监管，禁止新建和改、扩建；对于保护区内采探矿项目，2020年年底前全部关停退出。

四十一、烟台市原有化工园区（聚集区）13个，全市的713家化工企业入园率仅为13%，入园率低。目前已申报山东省化工园区（专业化工园区）认定的5家化工园区，只有烟台化学工业园通过省级认定。参加新一轮评级评价的537家化工企业中，在已完成的535家中差评率为51.4%

牵头单位：市经济和信息化委。

责任单位：市发展改革委、市国土资源局、市规划局、市环保局、市安监局，各县市区党委、政府。

责任人：市经济和信息化委、市发展改革委、市国土资源局、市规划局、市环保局、市安监局主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：2018年申报的5个化工园区力争2018年年底前通过省政府办公厅认定发布；启动城镇人口密集区不符合安全和卫生防护距离的危化品生产企业搬迁改造，力争2019年一季度开工；全面完成化工生产企业新一轮评级评价，拟订关闭淘汰、改造提升、发展壮大“三个一批”企业名单。

整改措施：

（一）推进进区入园。统筹考虑区域环境容量，2019年上半年编制出台《烟台市高端化工产业规划》，优化园区布局，推动企业进区入园发展，入园率力争到2020年达到30%、到2022年达到40%。

（二）加快园区认定。在牟平恒邦化工产业园、烟台化工产业园、莱阳化工产业园通过认定省化工园区的基础上，及时跟踪省第三批化工园区认定发布情况，并按省里要求稳步推进已认定的省化工园区相关问题整改工作，推动园区管理水平提升。

（三）加强和规范企业新建、改建、扩建化工投资项目管理。严格执行《山东省化工投资项目管理暂行规定》，新建、改建、扩建化工类项目的核准或备案权限，上收至市级投资主管部门；项目必须属于产业政策鼓励类或允许类，严控限制类项目（搬迁入园项目除外），严禁投资淘汰类项目，新建、扩建项目原则上进入省化工园区、省专业化工园区和省化工重点监控点建设；除产品填补国内空白或工艺技术达到国内领先水平的创新成果转化项目和搬迁入园项目外，原则上不再核准或备案固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的新建、扩建危化品项目。化工企业新建、改建、扩建化工项目的安全、环保、节能、节水设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投用；已核准或备案的项目，必须在通过安评、环评审批和规划水资源论证、节能评估后方可开工建设；项目建成后，未取得排污许可证，安全、取水工程、消防设施等未经验收合格的，一律不得投入生产和使用。

（四）完成评级评价。全面完成化工生产企业新一轮评级评价工作，拟订关闭淘汰、改造提升、发展壮大“三个一批”企业名单；督促有关县市区对新一轮评级评价中的“差”评化工生产企业提出整改要求，对于确不能整改达标的，依法依规处置。

四十二、大批化工企业档次低，污染治理设施不配套，运行效果差，异味治理不到位，群众反映强烈。

牵头单位：市环保局。

责任单位：市经济和信息化委，各县市区党委、政府。

责任人：市环保局、市经济和信息化委主要负责人，各县市区党委、政府主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标和措施：

（一）开展化工企业行业挥发性有机物治理设施配套和运行情况排查，列出问题清单，制定年度挥发性有机物治理计划并组织实施，不断提升挥发性有机物治理水平。

（二）将挥发性有机物治理作为环保部门强化督查重点，对治理设施不配套、超标排放等环境违法行为坚决依法予以处罚。

（三）督促重点企业安装挥发性有机物在线自动监控设备并与环保部门联网，提升挥发性有机物监管水平。

四十三、工业园区落实规划环评要求流于形式，部分园区违反土地利用规划，有的园区超范围建设，个别园区发展方向和园区定位不符。

牵头单位：各相关县市区党委、政府。

责任单位：市环保局、市国土资源局、市规划局、市经济和信息化委、市商务局。

责任人：各相关县市区党委、政府主要负责人，市环保局、市国土资源局、市规划局、市经济和信息化委、市商务局主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：依据《烟台市城市总体规划》，严格项目入园标准,严格落实规划环评要求。

整改措施：

（一）严格实行规划与建设项目环境影响评价联动机制。凡未开展或未完成规划环境影响评价的园区，各级环保部门暂停审批入园建设项目环评文件。已经完成规划环评的园区在范围、适用期限、用地规模、发展布局、产业定位和基础设施配套等方面进行重大调整和修订的，重新开展规划环评或进行补充规划环评，未完成的各级环保部门暂停审批原批准规划范围外的建设项目环评文件。严格实行规划与建设项目环境影响评价联动机制。

（二）规范园区土地管理，严格按照国家核定的四至范围布局，超范围的不予审批土地，园区发展空间不足的，在未经扩区批准之前，一律不予调整土地利用总体规划。

（三）进一步加强工业园区审批工作，严格把关项目审批，对工业园区的项目审批均必须符合城乡规划要求。继续严格按照《城乡规划法》的要求，依据《烟台市城市总体规划》，严格项目审批手续，并积极配合相关部门做好工业园区认定及园区中项目审批工作。

（四）2018年年底前，由市商务局、市经济和信息化委、市环保局、市规划局、市国土资源局组织全市经济（技术）开发区开展全面自查自纠，对发现存在的问题，2019年2月底前会同相关县市区、园区立即制定务实有效的整改措施，明确整改目标和整改时限，厘清责任人，做好整改工作。

四十四、烟台高新区将部分商服、科研用地变更为工业用地，在高新技术用地、研发用地上建设房地产开发项目，区内存在大量化工、机械制造等非高新技术企业，2017年认定的高新技术企业比例仅为1.25%。

牵头单位：高新区工委、管委。

责任单位：市规划局。

责任人：高新区工委、管委主要负责人，市规划局主要负责人。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：进一步规范城市建设用地使用性质调整的规划管理，维护城市规划的权威性和严肃性，提高规划主管部门的依法行政水平，加大对高新技术企业的培育、扶持力度，通过实施重点招商、精准招商，逐步形成智能制造、航空航天、环保新材料等高新技术产业集群，高新技术企业占比不断提高。

整改措施：

（一）在不影响国家利益和公众合法权益的前提下，对符合条件的建设用地按照《建设用地容积率管理办法》《山东省城市建设用地性质和容积率调整规划管理办法》规定的程序调整地块的规划用地性质。所有涉及用地性质调整的建设项目，其规划管理的有关内容必须依法公开，接受社会监督。

（二）严格审批。在项目审批中，严格审批程序，不再审批化工、低端机械制造项目。

（三）依据现有3家化工企业评级评价结果，梳理出全区“三个一批”企业名单，并实施分类管理，对无法整改的企业坚决关闭。

（四）加大高新技术企业的培育、扶持力度。充分发挥蓝色智谷、北航科技园等孵化平台优势，从政策、资金、技术等方面培育、扶持一批新型高技术企业。

（五）实施重点招商、精准招商。加大对智能制造、航空航天、环保新材料等高新技术产业的招商力度，逐步形成产业集群，不断提高高新技术企业占比。